Сообщение о принятии решения

О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования

и застройки Станционного сельсовета Новосибирского района

Новосибирской области

На основании предложения администрации Новосибирского района Новосибирской области от 11.10.2019 № 2502/88-Вн, в соответствии со статьями 31 - 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Законом Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», приказом министерства строительства Новосибирской области от 14.03.2016     № 55 «О подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области», с учетом заключений комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области, от 20.11.2019, утвержден приказ министерства строительства Новосибирской области от 07.04.2020 № 215 «О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Станционного сельсовета Новосибирского  района Новосибирской области».

Состав и порядок деятельности комиссии утвержден приказом министерства строительства Новосибирской области от 14.03.2016 № 55 «О подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области».

Этапы градостроительного зонирования территории Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

1. Разработка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в части внесения изменений в градостроительные регламенты.

2. Утверждение.

_______________

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

| № п/п | Вид работ | Срок проведения работ | Ответственный исполнитель, соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее - проект изменений) | в течение 15 дней с даты принятия приказа министерства строительства Новосибирской области (далее – министерство) о подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области | отдел территориального планирования управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Новосибирской области (далее – отдел территориального планирования) |
| 2 | Направление проекта изменений в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области (далее – комиссия) | в течение 2 дней с момента подготовки проекта изменений | отдел территориального планирования |
| 3 | Направление проекта изменений в отдел контроля за градостроительной деятельностью управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Новосибирской области (далее - отдел контроля) | в течение 2 дней с момента поступления проекта изменений в комиссию | комиссия |
| 4 | Проверка проекта изменений на соответствие требованиям градостроительного законодательства | в течение 9 дней со поступления проекта изменений | отдел контроля |
| 5 | Направление заключения в комиссию о соответствии (несоответствии) проекта изменений требованиям градостроительного законодательства | в течение 2 дней | отдел контроля |
| 6 | Рассмотрение заключения и проекта изменений | в течение 9 дней | комиссия |
| 7 | Направление проекта изменений в администрацию для согласования или в случае обнаружения несоответствия его техническим регламентам, документам территориального планирования, в комиссию на доработку | в течение 3 дней с момента окончания проверки проекта изменений | отдел территориального планирования |
| 8 | Согласование администрацией проекта изменений | не более 30 дней со дня поступления в администрацию проекта изменений | администрация |
| 9 | В случае поступления от администрации заключения, содержащего положения о несогласии с проектом изменений, принятие решения о создании согласительной комиссии, подготовка проекта приказа министерства об утверждении положения и состава согласительной комиссии | в течение 10 дней со дня установленного срока согласования проекта изменений | отдел территориального планирования, отдел правового обеспечения |
| 10 | По результатам работы согласительная комиссия представляет в министерство заключение о согласовании проекта изменений, подготовленный проект изменений с внесенными в него изменениями и материалы в текстовой форме по несогласованным вопросам | в течение 15 дней со дня принятия решения о создании согласительной комиссии | согласительная комиссия |
| 11 | На основании документов и материалов, представленных согласительной комиссией, принятие решения о направлении согласованного или несогласован-ного в определенной части проекта изменений в комиссию для доработки или направления проекта изменений на утверждение | в течение 15 дней со дня представления согласительной комиссией в отдел территориального планирования заключения о согласовании проекта изменений, подготовленного проекта изменений с внесенными в него изменениями и материалов в текстовой форме по несогласованным вопросам | отдел территориального планирования |
| 12 | В случае согласования проекта изменений, обеспечение внесения изменений в проект изменений | в течение 10 дней со дня согласования проекта изменений | отдел территориального планирования |
| 13 | После доработки проекта изменений, направление проекта решения об утверждении внесения изменений на рассмотрение в комиссию по вопросам градостроительства и земельных отношений Новосибирской области (далее - Комиссия ВГиЗО) или принятие решения об отклонении проекта изменений и о направлении его на доработку в комиссию с указанием даты его повторного представления | в течение 10 рабочих дней со дня поступления проекта изменений | комиссия |
| 14 | Принятие приказа об утверждении изменений либо об отклонении проекта изменений и направление его на доработку в комиссию с указанием даты повторного представления | в течение 14 рабочих дней со дня поступления рекомендаций Комиссии ВГиЗО | министерство, отдел правового обеспечения |
| 15 | Опубликование приказа об утверждении изменений либо об отклонении проекта изменений и направление его на доработку на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | в течение 5 рабочих дней со дня принятия приказа | отдел территориального планирования, отдел |
| 16 | Направление приказа об утверждении изменений либо об отклонении проекта изменений и направление его на доработку в комиссию, в администрацию для опубликования информации о принятии указанного приказа в средствах массовой информации с указанием в публикации сведений о размещении приказа на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | в течение 5 рабочих дней со дня принятия приказа | отдел территориального планирования |

____________