МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

____15.09.2010___                                                                                           №__122__

Об утверждении ведомственной целевой программы «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области по реализации программ по обращению с отходами

производства и потребления на 2011-2013 годы»

В соответствии с постановлением администрации Новосибирской области от 24 марта 2008 г. N 70-па «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Новосибирской области», а также распоряжением администрации Новосибирской области от 22 октября 2009 г. N 459-ра «О расширении практики применения ведомственных и долгосрочных целевых программ как основных инструментов программно-целевого планирования бюджетных расходов Новосибирской области», приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области по реализации программ по обращению с отходами производства и потребления на 2011-2013 годы» (далее - Программа).

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства (Дыдиков А.А.), управлению экономики (Бондаренко Е.А.) обеспечить исполнение Программы в соответствии с перечнем программных мероприятий.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель Председателя

Правительства – министр                                                                    В.А. Анисимов

Дыдиков

2230396

Утверждена

приказом заместителя Председателя

Правительства Новосибирской области –

министром строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

Новосибирской области

от ___15.09.2010___ № __122__

Ведомственная целевая программа «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области по реализации программ по обращению с отходами производства и потребления

на 2011-2013 годы»

Паспорт

| Наименование программы | Ведомственная целевая программа «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области по реализации программ по обращению с отходами производства и потребления на 2011-2013 годы» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Разработчик программы | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области. |
| Руководитель программы | Заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области – В.А. Анисимов. |
| Цель и задачи программы. Важнейшие целевые индикаторы | Цель: снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду на территории Новосибирской области. Задача: оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области по реализации программ по обращению с отходами производства и потребления. Важнейший целевой индикатор: количество построенных современных полигонов твердых бытовых отходов, оборудованных с учетом экологических, санитарных и противопожарных правил; увеличение доли муниципальных районов и городских округов области, обеспеченных полигонами твердых бытовых отходов, отвечающих нормативным требованиям. |
| Исполнители основных мероприятий | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области, администрации муниципальных образований Новосибирской области. |
| Объемы финансирования | Объемы финансирования Программы за счет средств областного бюджета в 2011-2013 годах составляют: всего 125 000,0 тыс. рублей, из них: 2011 год – 30 000,0 тыс. рублей, 2012 год – 45 000,0 тыс. рублей, 2013 год – 50 000,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Реализация Программы позволит достичь следующих результатов: создание 10 полигонов для размещения твердых бытовых отходов, отвечающих установленным требованиям, в том числе: 2011 год – 3 полигона, 2012 год – 3 полигона, 2013 год – 4 полигонов; увеличение доли муниципальных районов и городских округов области, обеспеченных полигонами твердых бытовых отходов, отвечающих нормативным требованиям – до 34 %. |

# 1. Общие положения

Объектом Программы являются муниципальные образования Новосибирской области, разработавшие и утвердившие муниципальные программы по обращению с отходами производства и потребления.

Предметом регулирования Программы является процесс оказания государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области в виде предоставления субсидий из областного бюджета Новосибирской области местным бюджетам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области на осуществление мероприятий по строительству или реконструкции полигонов твердых бытовых отходов.

Сферой действия Программы является охрана окружающей среды.

Понятия и термины, используемые в Программе:

Отходы производства и потребления - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства и потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.

Твердые и жидкие бытовые отходы - отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт жилых помещений, крупногабаритные предметы домашнего обихода, фекальные отходы нецентрализованной канализации и др.).

Опасные отходы - отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) или содержащие возбудителей инфекционных болезней, либо которые могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами.

Обращение с отходами - деятельность, в процессе которой образуются отходы, а также деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов.

Размещение отходов - хранение и захоронение отходов.

Хранение отходов - содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования.

Захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую природную среду.

Использование отходов - применение отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии.

Обезвреживание отходов - обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.

Объект размещения отходов - специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов (полигон и другое).

Санкционированные свалки - разрешенные органами исполнительной власти территории (существующие площадки) для размещения промышленных и бытовых отходов, но не обустроенные в соответствии с СНиП. Являются временными, подлежат обустройству в соответствии с указанными требованиями или закрытию в сроки, необходимые для проектирования и строительства полигонов, отвечающих требованиям СНиП.

Полигон по обезвреживанию и захоронению промышленных и бытовых отходов - сооружения для размещения промышленных и бытовых отходов, обустроенные и эксплуатируемые в соответствии с проектами.

Несанкционированные места размещения отходов - территории, не предназначенные для размещения отходов.

Вид отходов - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов.

Нормы накопления твердых бытовых отходов - это количество отходов, образующихся на расчетную единицу (человек - для жилищного фонда; одно место- в гостинице; 1 м кв. торговой площади для магазинов и складов и т.д.) в единицу времени (день, год).

Правовыми основаниями разработки и реализации Программы являются функции и полномочия министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области, определенные постановлением Губернатора Новосибирской области от 04.05.2010 № 144 «О министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области»; «Концепция охраны окружающей среды Новосибирской области на период до 2015 года», утвержденная распоряжением Губернатора Новосибирской области от 17.11.2009 № 283-р.

2. Характеристика сферы действия Программы

Сложившаяся в Новосибирской области критическая ситуация с образованием, использованием, обезвреживанием, хранением и захоронением отходов представляет реальную угрозу здоровью населения и будущим поколениям, крайне отрицательно влияет на окружающую среду. Проблема обращения с отходами производства и потребления на территории Новосибирской области является одной из важнейших для стабилизации и улучшения экологической ситуации и рационального использования ресурсного потенциала области.

На территории Новосибирской области ежегодно образуется свыше 1,5 миллиона тонн отходов производства и потребления, в том числе около 800 тысяч тонн твердых бытовых отходов, что составляет более 440 кг на человека в год.

На использование и обезвреживание направляется всего 1/3 отходов. Низкая степень использования отходов производства и потребления приводит к тому, что в настоящее время основная часть отходов размещается на объектах захоронения и длительного хранения (более 1,3 миллиона тонн).

Основная часть отходов производства и потребления, образующихся в Новосибирской области, относится к малоопасным и неопасным отходам (VI,V класс). В то же время значительная часть отходов минерального и химического происхождения относится к категории умеренно и высоко опасных (I-III класс).

На территории Новосибирской области зафиксированы: 26 полигонов, 1034 санкционированные свалки, 670 несанкционированных свалок. Ликвидация несанкционированных свалок идет медленно.

В настоящее время только в г. Новосибирске построен полигон твердых бытовых отходов, отвечающий установленным требованиям. До конца 2010 г. планируется завершение строительства полигона, отвечающего установленного требованиям в Баганском районе.

Характеризуется активным ростом образования отходов коммунальный сектор, что связано, в первую очередь, с активным использованием упаковки и упаковочных материалов. При этом доля объектов для размещения бытовых отходов составляет более 50 % всех объектов размещения отходов в Новосибирской области, из которых соответствуют установленным требованиям не более 8 %. Основное количество объектов размещения бытовых отходов являются источниками загрязнения почв, атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод.

В результате роста образования отходов и низкой степени их утилизации значительное количество отходов накапливается, как правило, на промышленных площадках предприятий, занимая огромные площади. В Новосибирской области захоронение отходов является основной формой конечной стадии технологического цикла обращения с отходами.

Особенностью текущего периода является рост бесхозных объектов размещения отходов, возникновение которых связано с ликвидацией или банкротством эксплуатирующих предприятий. Часть объектов потеряла правообладателей в процессе реорганизации и приватизации предприятий, так как новые правообладатели не стали брать на себя ответственность за прошлый экологический ущерб. Реальные масштабы этой проблемы можно оценить лишь после проведения специальных работ по их выявлению и инвентаризации.

Таким образом, сложившаяся в Новосибирской области ситуация в области обращения с отходами сопровождается загрязнением окружающей среды, нерациональным использованием природных ресурсов и создает реальную угрозу здоровью населения области.

Анализ существующего положения в сфере обращения с опасными, твёрдыми и жидкими бытовыми отходами на территории Новосибирской области позволяет сделать вывод о необходимости решения проблем обращения с указанными отходами программными методами.

3. Цель и задачи Программы

Целью Программы является снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду на территории Новосибирской области.

Основная задача Программы - оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области по реализации программ по обращению с отходами производства и потребления.

Целевой индикатор, позволяющий оценить решение задачи:

количество построенных современных полигонов твердых бытовых отходов, оборудованных с учетом экологических, санитарных и противопожарных правил.

Реализация мероприятий Программы позволит построить к 2013 году на территории Новосибирской области не менее 10 полигонов твердых бытовых отходов.

Цель, задача и характеризующие их целевые индикаторы приводятся также в табличной форме в приложении № 1.

4. Перечень программных мероприятий Программы

Перечень мероприятий, необходимых для решения задачи и достижения цели Программы, приведен в приложении № 2.

- 5. Механизм реализации Программы

Основным механизмом реализации Программы является оказание государственной поддержки путем предоставления субсидий органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Новосибирской области на основании заключенных с администрациями муниципальных образований Новосибирской области соглашений.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области (далее – Министерство) при реализации Программы выполняет следующие функции:

управление реализацией Программы;

общая координация деятельности участников Программы в пределах их компетенции;

нормативно-правовое обеспечение реализации Программы;

подготовка соглашений о взаимодействии по реализации мероприятий в области обращения с отходами, заключаемых между областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области, органами местного самоуправления и организациями Новосибирской области;

мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

осуществление контроля исполнения Программы, в том числе за целевым и эффективным использованием финансовых средств и материально-технических ресурсов, направляемых на реализацию Программы.

Министерство анализирует, корректирует ход выполнения Программы и вносит предложения по совершенствованию реализации Программы. Министерство в пределах своей компетенции вправе перераспределять финансовые ресурсы между муниципальными образованиями Новосибирской области и программными мероприятиями в пределах средств, выделенных на их реализацию в текущем финансовом периоде и в соответствии с определенными приоритетами, с последующим внесением изменений в Программу и закон об областном бюджете Новосибирской области.

Условиями предоставления государственной поддержки в рамках Программы является предоставление следующих документов:

1) схема территориального планирования с указанием мест расположения будущих полигонов твердых бытовых отходов (ТБО), оборудованных с учетом экологических, санитарных и противопожарных правил (противофильтрационный водоупорный экран, сбор, обеззараживание и возвращение фильтрата, дегазация, обваловка полигона, мониторинг воздействия на окружающую среду);

2) проектно-сметная документация (ПСД) на строительство полигона ТБО;

3) положительное экспертное заключение ГБУ «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» на ПСД;

4) муниципальная программа по обращению с ТБО;

5) инвестиционная программа муниципального образования по экономически обоснованным тарифам на ТБО (сбор, вывоз, утилизация, переработка);

6) копии документов, подтверждающих долю софинансирования за счет средств местных бюджетов в размере не менее 5 %.

Отбор непосредственных исполнителей программных мероприятий (муниципальных образований) осуществлен в соответствии с условиями предоставления государственной поддержки в рамках Программы.

Механизм предоставления субсидий устанавливается «Порядком финансирования, условиями предоставления и расходования субсидий из областного бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований Новосибирской области в части капитального строительства», который утверждается на очередной плановый год нормативно-правовым актом Правительства Новосибирской области в соответствии с Законом Новосибирской области от 03.12.2007 № 154-ОЗ «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Новосибирской области».

Администрации муниципальных образований – получателей субсидий:

1) осуществляют расходование средств на строительство полигонов твердых бытовых отходов;

2) несут ответственность за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

- 6. Эффективность реализации Программы

Реализация Программы позволит частично решить проблему хранения, захоронения и утилизации твердых бытовых отходов на территории Новосибирской области, обеспечить выполнение санитарно-гигиенических норм эксплуатации полигонов, увеличить срок их эксплуатации за счет внедрения современных технологий.

В ходе реализации Программы планируется достижение следующих результатов:

создание 10 объектов размещения твердых бытовых отходов, отвечающих установленным требованиям, в том числе:

2011 год – по одному полигону твердых бытовых отходов в г. Искитиме, Искитимском и Северном районах;

2012 год – по одному полигону твердых бытовых отходов в Барабинском, Новосибирском и Чистоозерном районах;

2013 год – по одному полигону твердых бытовых отходов в Кыштовском, Маслянинском, Убинском и Черепановском районах.

- 7. Источники финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы в 2011 – 2013 годах за счет средств областного бюджета составит 125 000,0 тыс. рублей.

| Наименование расходного обязательства | Источник финансирования | Бюджетная классификация |  |  |  | Сумма, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рз | ПР | ЦСР | ВР | 2011 | 2012 | 2013 |
| Софинансирование программ муниципальных образований по обращению с отходами производства и потребления | Областной бюджет | 11 | 02 | 521 01 03 | 010 | 30 000,0 | 45 000,0 | 50 000,0 |
| Всего |  |  |  |  |  | 30 000,0 | 45 000,0 | 50 000,0 |

Условные обозначения: Рз – раздел; ПР – подраздел; ЦСР – целевая статья расходов; ВР – вид расходов.

Приложение № 1

к ведомственной целевой программе

«Государственная поддержка муниципальных

образований Новосибирской области на реализацию

программ по обращению с отходами производства

и потребления на 2011-2013 годы»

от ___15.09.2010___ № __122__

Цель и задача Программы

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Показатель | Ед. изм. | Отчетный период | Теку-щий период | Плановый период |  |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду на территории Новосибирской области | Количество построенных современных полигонов твердых бытовых отходов, оборудованных с учетом экологических, санитарных и противопожарных правил | кол-во | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | - |
| Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на реализацию программ по обращению с отходами производства и потребления | Доля муниципальных районов и городских округов области, обеспеченных полигонами твердых бытовых отходов, отвечающих требованиям. | % | 3 | 6 | 14 | 23 | 34 |  |

Приложение № 2

к ведомственной целевой программе

«Государственная поддержка муниципальных

образований Новосибирской области на реализацию

программ по обращению с отходами производства

и потребления на 2011-2013 годы»

от ___15.09.2010___ № __122__

Мероприятия Программы

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Показатель | Ед. изм. | Период реализации Программы |  |  | Ответст- венный испол- нитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |
| Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на реализацию программ по обращению с отходами производства и потребления |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение соглашений с администрациями муниципальных образований Новосибирской области о взаимодействии по реализации мероприятий в области обращения с отходами производства и потребления | Количество | ед. | 3 | 3 | 4 | МСиЖКХ, МО | Закрепление общих принципов регулирования отношений с муниципальными образованиями – участниками программы |
|  | Сумма затрат | не требует дополнительных затрат |  |  |  |  |  |
| Предоставление субсидии бюджету Барабинского района на строительство полигона твердых бытовых отходов | Количество | ед. | - | 1 | - | МСиЖКХ, МО | Создание полигона твердых бытовых отходов, оборудованного с учетом экологических, санитарных и противопожарных правил |
|  | Сумма затрат | тыс. руб. | - | 10000,0 | - |  |  |
| Предоставление субсидии бюджету Искитимского района на строительство полигона твердых бытовых отходов | Количество | ед. | 1 | - | - | МСиЖКХ, МО | Создание полигона твердых бытовых отходов, оборудованного с учетом экологических, санитарных и противопожарных правил |
|  | Сумма затрат | тыс. руб. | 10000,0 | - | - |  |  |
| Предоставление субсидии бюджету Кыштовского района на строительство полигона твердых бытовых отходов | Количество | ед. | - | - | 1 | МСиЖКХ, МО | Создание полигона твердых бытовых отходов, оборудованного с учетом экологических, санитарных и противопожарных правил |
|  | Сумма затрат | тыс. руб. | - | - | 10000,0 |  |  |
| Предоставление субсидии бюджету Маслянинского района на строительство полигона твердых бытовых отходов | Количество | ед. | - | - | 1 | МСиЖКХ, МО | Создание полигона твердых бытовых отходов, оборудованного с учетом экологических, санитарных и противопожарных правил |
|  | Сумма затрат | тыс. руб. | - | - | 10000,0 |  |  |
| Предоставление субсидии бюджету Новосибирского района на строительство полигона твердых бытовых отходов | Количество | ед. | - | 1 | - | МСиЖКХ, МО | Создание полигона твердых бытовых отходов, оборудованного с учетом экологических, санитарных и противопожарных правил |
|  | Сумма затрат | тыс. руб. | - | 20000,0 | - |  |  |
| Предоставление субсидии бюджету Северного района на строительство полигона твердых бытовых отходов | Количество | ед. | 1 | - | - | МСиЖКХ, МО | Создание полигона твердых бытовых отходов, оборудованного с учетом экологических, санитарных и противопожарных правил |
|  | Сумма затрат | тыс. руб. | 10000,0 | - | - |  |  |
| Предоставление субсидии бюджету Убинского района на строительство полигона твердых бытовых отходов | Количество | ед. | - | - | 1 | МСиЖКХ, МО | Создание полигона твердых бытовых отходов, оборудованного с учетом экологических, санитарных и противопожарных правил |
|  | Сумма затрат | тыс. руб. | - | - | 15000,0 |  |  |
| Предоставление субсидии бюджету Черепановского района на строительство полигона твердых бытовых отходов | Количество | ед. | - | - | 1 | МСиЖКХ, МО | Создание полигона твердых бытовых отходов, оборудованного с учетом экологических, санитарных и противопожарных правил |
|  | Сумма затрат | тыс. руб. | - | - | 15000,0 |  |  |
| Предоставление субсидии бюджету Чистоозерного района на строительство полигона твердых бытовых отходов | Количество | ед. | - | 1 | - | МСиЖКХ, МО | Создание полигона твердых бытовых отходов, оборудованного с учетом экологических, санитарных и противопожарных правил |
|  | Сумма затрат | тыс. руб. | - | 15000,0 | - |  |  |
| Предоставление субсидии бюджету г. Искитима на строительство полигона твердых бытовых отходов | Количество | ед. | 1 | - | - | МСиЖКХ, МО | Создание полигона твердых бытовых отходов, оборудованного с учетом экологических, санитарных и противопожарных правил |
|  | Сумма затрат | тыс. руб. | 10000,0 | - | - |  |  |
| Осуществление контроля исполнения Программы, в том числе за целевым и эффективным использованием финансовых средств и материально-технических ресурсов, направляемых на реализацию Программы | Количество | ед. | 3 | 3 | 4 | МСиЖКХ, МО | Обеспечение эффективного целевого расходования средств, направленных на создание 10 объектов размещения твердых бытовых отходов, отвечающих установленным требованиям |
|  | Сумма затрат | не требует дополнительных затрат |  |  |  |  |  |
| Итого затрат |  | тыс. руб. | 30000,0 | 45000,0 | 50000,0 | Х | Х |

Используемые сокращения:

МСиЖКХ – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области;

МО – муниципальное образование Новосибирской области.