- НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(двадцать первая сессия)

от 20 марта 2008 г. N 50

ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ" НА 2008 - 2012 ГОДЫ

Новосибирский областной Совет депутатов постановляет:

1. Утвердить областную целевую программу "Обеспечение населения Новосибирской области питьевой водой" на 2008 - 2012 годы (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение двадцать второй сессии Новосибирского областного Совета депутатов второго созыва от 2 декабря 1999 года "Об областной целевой программе "Обеспечение населения Новосибирской области питьевой водой" на 2000 - 2010 годы".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета

А.А.БЕСПАЛИКОВ

- Приложение

к постановлению

Новосибирского областного

Совета депутатов

от 20.03.2008 № 50

ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение населения Новосибирской области питьевой водой»

на 2008-2012 годы

ПАСПОРТ

| Наименование Программы | «Обеспечение населения Новосибирской области питьевой водой» на 2008-2012 годы |
| --- | --- |
| Наименование, дата и номер правового акта о разработке Программы | постановление Правительства РФ от 06.03.1998 № 292 «О концепции федеральной целевой программы «Обеспечение населения России питьевой водой» и осуществлении первоочередных мероприятий по улучшению водоснабжения населения»; распоряжение Губернатора Новосибирской области от 19.02.2007 № 56-р «О создании рабочей группы» |
| Основные разработчики Программы | рабочая группа по подготовке изменений и дополнений в областную целевую программу «Обеспечение населения Новосибирской области питьевой водой на 2000-2010 годы» (далее - рабочая группа), утвержденная распоряжением Губернатора Новосибирской области от 19.02.2007 № 56-р «О создании рабочей группы» |
| Государственный заказчик Программы | департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области |
| Руководитель Программы | заместитель Губернатора Новосибирской области – руководитель департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области В.А. Анисимов |
| Цели и задачи Программы Важнейшие целевые показатели | Цели: устранение дефицита водоснабжения в населенных пунктах Новосибирской области; обеспечение населения питьевой водой, безопасной в эпидемическом отношении, безвредной по химическому составу и имеющей благоприятные органолептические свойства; снижение на этой основе негативного воздействия воды на состояние здоровья населения и улучшение социально-экологической обстановки в Новосибирской области; восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения. Задачи: а) совершенствование организационной структуры управления по обеспечению населения Новосибирской области питьевой водой, создание органа по координации, научному и производственному контролю за выполнением программных мероприятий; б) завершение строительства в городах и районах Новосибирской области водопроводных очистных сооружений, проектирование, строительство и реконструкция других объектов водоснабжения; в) повышение санитарно - технического состояния и улучшение работы водопроводных сетей и сооружений, совершенствование технологии обработки воды на водоочистных станциях, бурение водозаборных скважин, перспективных для водоснабжения сельского населения с организацией зон санитарной охраны; г) осуществление мероприятий по улучшению качества питьевой воды и доведению ее до требований, установленных СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды и системе питьевого водоснабжения. Контроль качества», путем внедрения передовых технологий, в т.ч. энерго- и ресурсосберегающих (безреагентные методы очистки питьевой воды, обработка водопроводных сооружений составом, устраняющим и предотвращающим в дальнейшем от образования коррозии); создание и апробация блочно-модульной системы улучшения качества питьевой воды из высокоминерализованных источников; д) обеспечение сельских поселений блочно-модульными установками по подготовке питьевой воды; е) приведение проектов систем водоснабжения в поселениях области в соответствие с современными требованиями; ж) проведение работ по ликвидационному тампонажу скважин, утративших свое назначение повышение надежности технического состояния водопроводных сооружений Новосибирской области, улучшение качества питьевой воды |
| Основные этапы реализации Программы | 2008-2012 годы |
| Исполнители основных мероприятий | департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области, органы местного самоуправления поселений и городских округов Новосибирской области |
| Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам) * | 2008-2012 гг.- 2393,652 млн. руб., в т.ч.: областной бюджет – 1570,969 млн. руб., местные бюджеты (прогнозные объемы на условиях софинансирования)- 82,683 млн. руб., внебюджетные средства (средства предприятия МУП «Горводоканал» г. Новосибирска) (прогнозные объемы) - 740,000 млн. руб. По годам: 2008- 587,071 млн. руб., в т.ч.: областной бюджет – 360,497 млн. руб., местные бюджеты (прогнозные объемы на условиях софинансирования)- 18,974 млн. руб., внебюджетные средства (средства предприятия МУП «Горводоканал» г. Новосибирска) (прогнозные объемы) -207,600 млн. руб. 2009- 599,962 млн. руб., в т.ч.: областной бюджет – 338,829 млн. руб., местные бюджеты (прогнозные объемы на условиях софинансирования)- 17,833 млн. руб., внебюджетные средства (средства предприятия МУП «Горводоканал» г. Новосибирска) (прогнозные объемы) -243,300 млн. руб. 2010- 527,174 млн. руб., в т.ч.: областной бюджет – 298,370 млн. руб.; местные бюджеты (прогнозные объемы на условиях софинансирования)- 15,704 млн. руб., внебюджетные средства (средства предприятия МУП «Горводоканал» г. Новосибирска) (прогнозные объемы) - 213,100 млн. руб. 2011- 416,999 млн. руб., в т.ч.: областной бюджет – 323,949 млн. руб., местные бюджеты (прогнозные объемы на условиях софинансирования)- 17,050 млн. руб., внебюджетные средства (средства предприятия МУП «Горводоканал» г. Новосибирска) (прогнозные объемы) - 76,000 млн. руб. 2012- 262,446 млн. руб., в т.ч.: областной бюджет – 249,324 млн. руб., местные бюджеты (прогнозные объемы на условиях софинансирования)- 13,122 млн. руб. *- объемы финансирования из областного бюджета ежегодно корректируются при принятии Закона об областном бюджете Новосибирской области на соответствующий год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы, выраженные в соответствующих показателях, поддающихся количественной оценке | Кардинальное улучшение качества питьевой воды и здоровья населения как минимум в 20 сельских поселениях (с. Большие Луки Баганского района; с. Таскаево и с. Юный Пионер Барабинского района; с. Новобибиево Болотнинского района; д. Ильинка Доволенского района; с. Усть-Чем и с. Елбаши Искитимского района; п. Октябрьский Краснозерского района; с. Вьюны и с. Новотроицк Колыванского района; аул Омь и с. Горбуново Куйбышевского района; с. Ярково, с. Ленинское, с. Толмачево Новосибирского района; с. Кундран и с. Кожурла Убинского района; с. Медведское Черепановского района, с. Кабинетное и с. Большеникольское Чулымского района) численностью более 27 тыс. человек, городских поселениях (г. Куйбышев, р.п. Чаны, р.п. Чистоозерное) численностью более 34 тыс. человек и городских округах Новосибирской области (г. Бердск, г. Искитим, г. Новосибирск, г. Обь). Обеспечение технической надежности водопроводных сетей путем проведения ремонтно-строительных работ водопроводных сетей протяженностью более 350 км в поселениях и городских округах Новосибирской области; строительство подземных водозаборных сооружений, перспективных для водоснабжения (с. Большие Луки Баганского района; г. Барабинск, с. Таскаево, с. Юный Пионер Барабинского района; д. Ильинка Доволенского района; р.п. Краснозерское и п. Октябрьский Краснозерского района; с. Новотроицк Колыванского района; аул Омь и с. Горбуново Куйбышевского района; с. Верх-Тула Новосибирского района; р.п. Ордынское Ордынского района; г. Татарск, д. Красноярка, с. Казачий Мыс Татарского района; с. Кундран и с. Кожурла Убинского района; с. Медведское Черепановского района; с. Кабинетное и с. Большеникольское Чулымского района) предотвращение угрозы масштабного загрязнения и истощения водоносных горизонтов путем проведения ликвидационного тампонажа неподлежащих восстановлению скважин в 23 сельских поселениях Новосибирской области (с. Большие Луки Баганского района; г. Барабинск, с. Таскаево, с. Юный Пионер Барабинского района; д. Ильинка Доволенского района; р.п. Краснозерское и п. Октябрьский Краснозерского района; с. Вьюны и с. Новотроицк Колыванского района; с. Горбуново Куйбышевского района; п. Железнодорожный, с. Верх-Тула Новосибирского района; р.п. Ордынское Ордынского района; г. Татарск, д. Красноярка, с. Казачий Мыс Татарского района; с. Кундран и с. Кожурла Убинского района; с. Медведское Черепановского района; р.п. Чистоозерное Чистоозерного района; с. Кабинетное и с. Большеникольское Чулымского района); гарантированное обеспечение качества питьевой воды путем строительства и реконструкции водопроводных очистных сооружений в районах и городах Новосибирской области (реконструкция насосно-фильтровальной станции (НФС) г.Куйбышева Куйбышевского района, реконструкция водозаборов НФС г. Новосибирска, водозаборного ковша г. Искитима, строительство первого пускового комплекса второй очереди НФС №1 г. Новосибирска); увеличение мощности системы водоснабжения г. Новосибирска на 100 тыс. куб. м/сут. путем строительства первого пускового комплекса второй очереди насосно-фильтровальной станции № 1 |

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа направлена на ликвидацию дефицита питьевой воды и  обеспечение населения Новосибирской области питьевой водой, безопасной в эпидемическом отношении, безвредной по химическому составу и имеющей благоприятные органолептические свойства.

Объектом Программы являются источники водоснабжения и питьевая вода, предназначенная  для питьевых и хозяйственно - бытовых нужд населения Новосибирской области.

Предметом Программы является улучшение водоснабжения на территории Новосибирской области, путем обеспечения санитарно-эпидемиологической и технической надежности водопроводных сооружений, что позволит снизить негативное воздействие питьевой воды на состояние здоровья населения и улучшить социально-экологическую обстановку в Новосибирской области.

Программа  разработана  во  исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 06.03.1998 № 292 «О концепции федеральной целевой программы «Обеспечение населения России питьевой водой» и осуществление первоочередных мероприятий по улучшению водоснабжения населения» и  распоряжения  Губернатора Новосибирской области от 19.02.2007 № 56-р «О создании рабочей группы».

Нормативная правовая база Программы:

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 30.03.1999   № 52-ФЗ   «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Санитарные  правила  и  нормы СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая  вода. Гигиенические требования к качеству воды и системе питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- Строительные нормы и правила СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны  санитарной  охраны  источников  водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- Распоряжение Губернатора Новосибирской области от 19.02.2007 № 56-р

«О создании рабочей группы».

При разработке Программы учитывалась Программа социально-экономического развития Новосибирской области на среднесрочную перспективу (2004-2008 годы), утвержденная Законом Новосибирской области от 23.07.2004            № 215-ОЗ «Об утверждении программы социально-экономического развития Новосибирской области на среднесрочную перспективу  (2004-2008 годы)», проект стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года, одобренный постановлением Новосибирского областного Совета депутатов  от 26.10.2007 № 192 «О  проекте стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года», схема территориального планирования Новосибирской области до 2025 года.

- ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Одной из самых острых задач на сегодняшний день  является проблема обеспечения населения питьевой водой нормативного качества. Специфика этой проблемы заключается в дефиците подземных водоисточников с благоприятным природным качеством, в загрязнении поверхностных  водных объектов, в необходимости осуществления комплекса мер по обеспечению технической надежности водопроводов и санитарно-эпидемиологической безопасности централизованного водоснабжения в целом.

Из 1580 городов и сельских населенных пунктов на территории  Новосибирской  области  поверхностные   источники  питьевого  и  хозяйственно-бытового водоснабжения используются в 39  городах  и  сельских населенных пунктах.

Питьевое водоснабжение из поверхностных источников в городах осуществляется относительно надежными системами.

Проблема обеспечения населения Новосибирской области питьевой водой, как важнейшего фактора, определяющего  качество   жизни   каждого   человека, требует комплексного подхода к ее решению, который возможен только при сочетании инициативы населения, органов местного самоуправления и органов государственной власти Новосибирской области.

Районы Новосибирской области на своей территории имеют  не одинаковые источники питьевого водоснабжения, как по качеству, так и по природно-экологическим характеристикам,  следовательно, и по затратам. Однако независимо от сложности проблемных ситуаций в различных населенных пунктах области, определен набор общих и конкретных  программных мероприятий для разных районов области.

В основу Программы положен принцип обеспечения населения городских поселений и городских округов Новосибирской области по системе водоканалов, а сельских поселений преимущественно с использованием блочно-модульных систем получения качественной питьевой воды из подземных источников.

При вложении средств в системы водоснабжения предусмотрено проектное обеспечение строительно-технических мероприятий и систем водоснабжения, соответствующих современным санитарно-эпидемиологическим и технологическим требованиям.

Программа является важнейшей составной частью плана социально-экономического развития Новосибирской области на 2008 год и на период до 2010 года. Ускоренное внедрение передовых отечественных достижений  по подготовке питьевой воды позволит достичь современных санитарных норм, устранить факторы риска для здоровья населения и получить существенную экономию финансовых средств за счет сокращения объемов работ по восстановлению для Новосибирской области технологий водоподготовки.

Реализация программных мероприятий, совместная работа исполнителей Программы позволит  решить организационно-правовые,    медико-социальные и инженерно-конструкторские задачи, что приведет к улучшению и стабилизации механизма водоснабжения населения Новосибирской области.

- ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целями Программы является устранение дефицита водоснабжения в населенных пунктах Новосибирской области; обеспечение населения питьевой водой, безопасной в эпидемическом отношении, безвредной по химическому составу и имеющей благоприятные органолептические свойства;  снижение на этой основе негативного воздействия воды на состояние здоровья населения и улучшение социально-экологической обстановки в Новосибирской области; восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.

Поставленные цели достигаются решением следующих задач:

а) совершенствование организационной структуры управления по обеспечению населения Новосибирской области питьевой водой, создание органа по координации, научному и производственному контролю за выполнением программных мероприятий;

б) завершение строительства в городах и районах Новосибирской области водопроводных очистных сооружений, проектирование, строительство и реконструкция других объектов водоснабжения;

в) повышение санитарно - технического состояния и улучшение работы водопроводных сетей и сооружений,  совершенствование технологии обработки воды на водоочистных станциях, бурение  водозаборных скважин, перспективных для водоснабжения сельского населения с  организацией зон санитарной охраны;

г) осуществление мероприятий по улучшению качества питьевой воды и доведению ее до требований,  установленных  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая  вода. Гигиенические требования к качеству воды и системе питьевого водоснабжения. Контроль качества», путем внедрения передовых технологий, в т.ч. энерго- и ресурсосберегающих (безреагентные методы очистки питьевой воды, обработка водопроводных сооружений составом, устраняющим и предотвращающим в дальнейшем от образования коррозии); создание и апробация блочно-модульной системы улучшения качества питьевой воды из высокоминерализованных источников;

д) обеспечение сельских поселений блочно-модульными установками по подготовке питьевой воды;

е) приведение проектов систем водоснабжения в поселениях области в соответствие с современными требованиями;

ж) проведение работ по ликвидационному тампонажу скважин, выполнивших свое назначение.

Мероприятия Программы выбраны с учетом требований Концепции федеральной целевой программы «Обеспечение населения России питьевой водой» и осуществление первоочередных мероприятий по улучшению водоснабжения населения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.1998  № 292.

Создание координационного совета Программы позволит оперативно координировать усилия различных ведомств и организаций по выполнению Программы и соблюдению утвержденных принципов ее реализации.

Каждый район  и город Новосибирской  области имеет существенные специфические особенности питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения населения, относящиеся как к типу поселений, так и к качеству воды источников водоснабжения. На указанных территориях разведены различные водоносные горизонты, отличающиеся неодинаковым сочетанием качественных характеристик воды. Специфика гидрогеологических, общесанитарных, социально - экономических и градостроительных условий требует разработки муниципальных программ для обеспечения населения питьевой водой путем корректировки и территориальной привязки основных решений Программы.

Мероприятия Программы также предусматривают сохранение основных принципов развития уже сложившихся систем водоснабжения в городских округах и поселениях  Новосибирской области через модернизацию существующих сооружений и сетей;  и последовательное (поэтапное) наращивание их производительности за счет нового строительства и интенсификации технологических процессов.

Разработка и проведение  мероприятий по повышению санитарно – технического состояния и улучшению работы водопроводных сетей, строительство и   реконструкция подземных водозаборных сооружений (скважин), с целью устранения дефицита водоснабжения в населенных пунктах Новосибирской области;   внедрение   передовых   технологий по  подготовке питьевой воды  позволит достичь утвержденных санитарных норм и устранить факторы риска  для  здоровья  населения.

- СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Отбор объектов, приведенных в приложении № 1 «Перечень программных мероприятий», осуществлялся составом рабочей группы на основании следующих критериев:

- показатели качества питьевой воды;

- дефицит питьевой воды в населенном пункте;

- техническое состояние системы водоснабжения в населенном пункте;

- наличие проектно-сметной документации на реконструкцию или  строительство объектов системы водоснабжения;

- перспективное развитие жилищного строительства.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Общий прогнозный объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы на 2008-2012 годы, составляет  2393,652 млн. рублей, в том числе:

- субсидии из областного бюджета Новосибирской области – 1570,969 млн. рублей;

- средства  местных бюджетов – 82,683 млн. рублей (прогнозные объемы на условиях софинансирования);

- внебюджетные источники: средства инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия   г. Новосибирска «Горводоканал» - 740,000 млн. рублей.

Сводные финансовые затраты Программы приведены в приложении № 2 к Программе.

Сводные затраты материально-технического обеспечения приведены в приложении № 3.

При использовании средств областного бюджета взаимоотношения государственного заказчика Программы с муниципальными образованиями регулируются соглашениями (договорами), заключаемыми с администрациями муниципальных образований.

6. ОЦЕНКА  ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация программных мероприятий приведет к устранению дефицита питьевой воды в сельских поселениях за счет внедрения блочно-модульных установок, восстановления перспективных систем водоснабжения на современной проектной основе. Это обеспечит на первом этапе реализации Программы в сельских поселениях на территориях риска физиологические потребности человека в питьевой воде.

Ликвидация неконтролируемого бурения скважин организациями, не располагающими  достоверной гидрогеологической информацией о месте расположения водозаборов, а также проведение ликвидационного тампонажа  водозаборных скважин позволит избежать угрозы масштабного загрязнения и истощения водоносных горизонтов, а также ограничить рост малодебитных и бесхозных водозаборных скважин.

Реализация планируемых мероприятий по проведению ремонтно-строительных работ водопроводных сетей приведет к  их технической и санитарной надежности, позволит сократить потери питьевой воды в сетях по Новосибирской области.

Обустройство зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в целях поддержания поверхностных и подземных вод в состоянии, соответствующем санитарно-эпидемическим требованиям,  позволит обеспечить устойчивое достижение динамики повышения качества жизни.

В период 2008-2012 годов предусмотрено:

- строительство 26 водозаборных скважин с организацией зон санитарной охраны и, одновременно, проведение ликвидационного тампонажа  вышедших из строя, строительство 23 блочно-модульных установок улучшения качества  воды. В результате реализации этих мероприятий решается вопрос обеспечения 23 сельских и городских  поселений (общей  численностью более  60 тыс. человек)  питьевой водой нормативного качества и  в достаточном количестве, поддержания подземных вод в состоянии, соответствующем санитарно-эпидемическим требованиям;

- проведение ремонтно-строительных работ водопроводных сетей протяженностью  более 350 км  в поселениях и городских округах  Новосибирской области приведет к их технической и санитарной надежности, бесперебойной подаче  воды нормативного качества и в достаточном количестве  потребителям, созданию резервной пропускной способности системы водоснабжения в г. Новосибирске;

- реконструкция насосно-фильтровальной станции  г. Куйбышева решит вопрос обеспечения питьевой водой нормативного качества и  в достаточном количестве городского населения численностью более 32 тыс. человек;

- строительство первого пускового комплекса  второй очереди насосно-фильтровальной станции № 1 производительностью 100 тыс. куб. м/сутки   позволит  увеличить мощности системы водоснабжения г. Новосибирска на 100 тыс. куб. м/сут.

- СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы осуществляется департаментом строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области, органами местного самоуправления поселений и городских округов Новосибирской области.

Отбор непосредственных исполнителей программных мероприятий (организаций и физических лиц) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Руководитель Программы содействует своевременному и полному обеспечению мероприятий финансовыми ресурсами в объемах, утвержденных в законе  об областном бюджете Новосибирской области на текущий год.

Руководитель Программы в пределах своей компетенции вправе перераспределять финансовые ресурсы между ее разделами и программными мероприятиями в объемах выделенных на нее средств и в соответствии с определенными приоритетами с последующим внесением изменений в настоящую программу и закон об областном бюджете Новосибирской области.

Координацию по научному и производственному контролю за выполнением мероприятий Программы осуществляет специально созданный координационный совет, состав которого будет утвержден после принятия Программы.

Исполнители программных мероприятий представляют руководителю Программы ежемесячный отчет о ходе выполнения работ.

Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в  департамент экономики и планирования администрации Новосибирской области отчет о ходе выполнения Программы в установленном порядке.

Отчет об исполнении программы за отчетный финансовый год направляется в Новосибирский областной Совет депутатов в составе отчета об исполнении областного бюджета.

Руководитель департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области не позднее трех месяцев после окончания срока реализации программы предоставляет в Новосибирский областной Совет депутатов отчет об исполнении программы в разрезе мероприятий с указанием всех источников финансирования, а также с оценкой результативности и эффективности выполнения программы.