**Информация министерства строительства Новосибирской области о введенных за 2024 год объектах капитального строительства**

**в рамках реализации на территории Новосибирской области региональных проектов**

С привлечением бюджетных средств на территории Новосибирской области по итогам 2024 года осуществлен ввод в эксплуатацию 25 объектов капитального строительства социальной инфраструктуры, из них 20 объектов в рамках национальных проектов:

**5 объектов образования** (из них 4 объекта в рамках нацпроекта «Образование») - 4 школы на 2900 мест, 1 здание котельной к школе (1 этап строительства школы);

**15 объектов здравоохранения**, из них 13 объектов в рамках нацпроекта «Здравоохранение», в том числе 10 ФАПов;

**4 объекта культуры**, из них 2 объекта в рамках нацпроекта «Культура»;

**1 спортивный объект** в рамках нацпроекта «Демография».

Общий объем финансовых средств, направленный на вводные объекты и мероприятия строительной программы, составил 19 189,7 млн. рублей (77,2% от запланированных объемов), в том числе 1 257,4 млн. рублей за счет средств федерального бюджета (100%), 17 932,3 млн. рублей за счет средств областного бюджета (76,0%).

На реализацию национальных проектов направлено 6 234,7 млн. руб. (81,5% от запланированных объемов), из них 1 180,6 млн. руб. за счет средств федерального бюджета (100,0%), 5 054,1 млн. рублей за счет средств областного бюджета (78,1%).

По итогам 2024 года осуществлен ввод следующих объектов:

**Образование**

**5 объектов образования, из них 4 объекта в рамках национального проекта:**

Реконструкция здания (школа) по ул.Авиастроителей,16 в Дзержинском районе с увеличением объема;

**В рамках национального проекта «Образование»:**

Здание школы с бассейном по ул. Тургенева, 84 в Октябрьском районе (2 этап);

Школа в с. Толмачево Новосибирского района;

Школа в п. Элитный Новосибирского района;

Школа в с. Марусино Новосибирского района (1 этап – здание котельной);

**Здравоохранение**

В целях повышения доступности и качества медицинской помощи в 2023 году завершено строительство **15 объектов здравоохранения, из них 13 объектов в рамках национального проекта:**

Реконструкция здания поликлиники ГБУЗ НСО «Краснозерская ЦРБ»;

Реконструкция Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Маслянинская центральная районная больница» (здание котельной);

**В рамках национального проекта «Здравоохранение»:**

Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО «ОЦГБ» мощностью 550 п/см;

Реконструкция здания поликлиники ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ»;

Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО «Чулымская ЦРБ»;

10 фельдшерско-акушерских пунктов:

Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Куриловка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Черепановская ЦРБ»;

Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Александровский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Карасукская ЦРБ»;

Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Песчаное Озеро Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Чановская центральная районная больница»;

Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Барлак Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Мошковская центральная районная больница»;

Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Барлакский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Мошковская центральная районная больница»;

Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Плоское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Сузунская ЦРБ»;

Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Большеречка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Болотнинская ЦРБ»;

Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Светлый Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Коченевская ЦРБ»;

Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Большая Черная Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Болотнинская центральная районная больница»;

Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Евсино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Линёвская районная больница»;

**Культура**

**4 объекта культуры, из них 2 объекта в рамках национального проекта:**

Культурно-досуговый центр в к.п. Озеро-Карачи Озеро-Карачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области;

Здание ДШИ в г.Черепаново;

**В рамках национального проекта «Культура»:**

Реконструкция здания музея по ул. Советской, 24 в Центральном районе;

Реконструкция нежилого здания, расположенного по адресу: ул. К. Маркса, 8а, г. Купино, Купинский район, Новосибирская область, с размещением учебного корпуса Детской школы искусств Купинского района Новосибирской области;

**Физическая культура и спорт**

**1 спортивный объект в рамках национального проекта «Демография»**:

Реконструкция бассейна с ванной 50х21 м по ул. Воинской в г. Новосибирске.